| TANIMLAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | Matematik Bölümü | Hazırlama Tarihi | 27.11.2025 |
| Konu | Bölüme tahsis edilen bilgisayar laboratuvarının yazılımsal açıdan iyileştirilmesi | PUKÖ No | 2025/01 |
| İyileştirme Periyodu | Ocak-Şubat 2026 |  |  |
| PLANLAMA |  |  |  |
| Faaliyet | Matematik Bölümü bilgisayar laboratuvarında kullanılan yazılımların eğitim-öğretim ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi, gerekli lisanslı/açık kaynak yazılımların belirlenmesi ve bunların temini, kurulumu ve güncellenmesine yönelik ayrıntılı bir uygulama takviminin planlanması. |  |  |
| Sorumlu | Matematik Bölümü Başkanlığı (Birim Kalite Komisyonu ile birlikte) |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Bölüm bilgisayar laboratuvarı yazılım envanter listesi, yazılım ihtiyaç analizi dokümanı, ilgili bölüm/komisyon toplantı tutanakları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmalar. |  |  |
| Planlama Periyodu | Aralık 2025 |  |  |
| UYGULAMA |  |  |  |
| Faaliyet | Planlama aşamasında belirlenen yazılımların temini, lisanslanması ve bölüm bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlara kurulması/güncellenmesi; kurulumların test edilmesi ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulması. |  |  |
| Sorumlu | Matematik Bölümü Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Laboratuvar Sorumlusu |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Kurulum/güncelleme tutanakları, lisans ve yazılım listeleri, laboratuvar ekran görüntüleri, yapılan duyurular. |  |  |
| Uygulama Periyodu | Ocak–Şubat 2026 |  |  |
| KONTROL |  |  |  |
| Faaliyet | Laboratuvar yazılımlarının derslerde kullanımının izlenmesi, öğretim elemanı ve öğrenci geri bildirimlerinin alınması, yazılım erişilebilirliği ve performansına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve sonuçların değerlendirme raporu hâline getirilmesi. |  |  |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu ve Matematik Bölümü Başkanlığı |  |  |
| Paydaş Katılımı | Matematik Bölümü öğretim elemanları, laboratuvarı kullanan lisans ve lisansüstü öğrenciler, gerektiğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı temsilcileri. |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Anket sonuçları, laboratuvar kullanım verileri, toplantı tutanakları ve değerlendirme raporu. |  |  |
| Kontrol Periyodu | Mart–Nisan 2026 |  |  |
| ÖNLEM - İYİLEŞTİRME |  |  |  |
| Faaliyet | Tespit edilen eksikliklere göre laboratuvar yazılımlarının revize edilmesi, kullanıcı eğitimlerinin yapılması ve yazılım güncellemelerine ilişkin kalıcı bir prosedürün oluşturulması. |  |  |
| Sorumlu | Matematik Bölümü Başkanlığı, Birim Kalite Komisyonu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |  |  |
| Nesnel Kanıt* | Güncellenmiş yazılım/prosedür dokümanları, eğitim katılım listeleri, toplantı tutanakları ve revize değerlendirme raporu. |  |  |
| Önlem Periyodu | Mayıs–Haziran 2026 |  |  |

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.